«Машина времени: Сахалин»

Реестр документации проекта · Описательная · техническая (схемы и потоки данных) · UAT · нагрузочные · UI/UX

Назначение реестра

Документация ведётся с первого дня проекта и развивается вместе с системой — это снижает риски для разработки, тестирования, приёмки и эксплуатации. Реестр охватывает пять направлений и привязан к архитектуре проекта (автономный стенд-киоск, конфигурируемый коннектор к моделям генерации изображений с облачным и локальным режимами, ИИ-пайплайн face-preserving генерации, модули печати и цифровой выдачи, административная панель) и к ТЗ.

Колонка «Этап»: Проектирование · Прототип · Разработка · Сборка · Полевые испытания · Приёмка · Эксплуатация.

A. Описательная часть проекта

Документ

Назначение и ключевое содержание

Этап

Техническое задание (ТЗ)

Исходные требования; основание для разработки и приёмки

Есть

Описание проекта

Концепция стенда, ценность для мероприятия, состав, локации

Есть

Концепция решения (Vision & Scope)

Назначение, границы, 5 модулей, архитектурный подход

Проектирование

Презентация для партнёров

Продающий питч под мероприятие, эффект «до/после»

Есть

Реестр требований (FR/NFR) с трассировкой

Функциональные и нефункциональные требования, связь с §5–9 ТЗ

Проектир.→разраб.

Глоссарий и сокращения

Локация, цикл, киоск, ИИ-пайплайн, face-preserving, fallback

Проектирование

Каталог локаций

По каждой локации: референсы, промпт-шаблон, параметры сцены

Прототип

Каталог промптов и пресетов генерации

Промпты, негативы, параметры модели по локациям; версионирование

Прототип

Спецификация брендирования

Макет карточки, зоны логотипов (до 3), рамки, шрифты, тексты

Разработка

План-график (дорожная карта / Gantt)

Этапы, сроки, вехи

Проектирование

Смета и финансовая модель

Оборудование, расходники, облачные API, трудозатраты

Проектирование

Спецификация оборудования (BOM)

Стойка, экран, камера, свет, принтер, вычислит. модуль, питание

Проектирование

Реестр рисков

Риски, влияние, меры (живёт весь проект)

Проектирование

B. Техническая документация (схемы взаимодействия и потоки данных)

Документ

Назначение и ключевое содержание

Этап

Документ архитектуры решения (SAD) + ADR

Общая архитектура, стек, обоснование ключевых решений

Проектирование

Контекстная диаграмма (C4, ур. 1)

Стенд, гость, оператор, админ, внешние сервисы: облачная модель, принтер, хранилище цифровых версий

Проектирование

Контейнерная диаграмма (C4, ур. 2)

Киоск-клиент, локальный сервис обработки, коннектор моделей, модуль печати, модуль QR, БД, админ-панель

Проектирование

Компонентные диаграммы (C4, ур. 3)

Оркестратор цикла, менеджер съёмки, коннектор генерации, постобработка, менеджер печати, менеджер выдачи

Разработка

Диаграммы потоков данных (DFD)

Фото гостя → задание генерации → модель → постобработка → печать/QR; загрузка по QR

Разработка

Диаграммы последовательностей

Полный цикл гостя; срабатывание fallback на локальную генерацию; ошибка печати

Разработка

Модель данных (ER) и схема БД

sessions, generations, locations, brandings, prints, digital_deliveries, events_log

Разработка

Спецификация ИИ-пайплайна

Приём фото → face-preserving генерация → постобработка; параметры, тайминги

Прототип→разраб.

Спецификация коннектора моделей

Провайдеры (облако/локально), ретраи, таймауты, fallback, лимиты

Разработка

Спецификация модуля печати

Макет карточки, очередь, статусы, контроль расходников

Разработка

Спецификация цифровой выдачи

Хранение результата, QR/ссылка, срок хранения, автоудаление

Разработка

Схема развёртывания (стенд)

Вычислит. модуль, экран, камера, принтер, свет; Wi-Fi/LTE, резервный канал, питание

Сборка

Спецификация киоск-режима и безопасности

Полноэкранный режим, блокировка ОС, автосброс, таймауты

Разработка

Руководство по сборке и настройке стенда

Пошаговая сборка и калибровка оборудования

Сборка

Инструкция оператора

Запуск, расходники, перезапуск цикла, типовые ошибки

Полевые исп.

Руководство администратора

Локации, брендирование, мониторинг, статистика

Разработка

Конфигурационная документация

Параметры .env, модели, коннектор, тайминги (без секретов)

Разработка

C. UAT — приёмочное тестирование

Документ

Назначение и ключевое содержание

Этап

План UAT

Объём, окружение, роли, критерии входа/выхода, расписание

Перед приёмкой

Матрица трассируемости требования↔тесты (RTM)

ТЗ §5–9, §13 → тест-кейсы

Разраб.→UAT

Сценарии приёмочных тестов

Полный цикл; съёмка/загрузка по QR; каждая локация; печать; QR-выдача; админка

UAT

Чек-лист критериев приёмки (§13 ТЗ)

Сопоставление 1:1 с критериями ТЗ

UAT

Тест-кейсы качества генерации

Сохранение внешности, фотореализм, узнаваемость локаций, отсутствие артефактов; набор эталонных лиц

UAT

Тест-кейсы отказоустойчивости

Обрыв связи → локальный fallback; ошибка принтера; окончание расходников

UAT

Журнал дефектов и протокол UAT

Учёт замечаний, статусы, повторное тестирование

UAT

Протокол приёмочных испытаний и Акт сдачи-приёмки

Итоговая приёмка по §13 ТЗ

Приёмка

Инструктаж оператора (материалы)

Обучение оператора работе со стендом

Перед приёмкой

D. Нагрузочное и стресс-тестирование

Документ

Назначение и ключевое содержание

Этап

План нагрузочного тестирования

Цели, профили, KPI: время генерации кадра, пропускная способность (гостей/час), время полного цикла

Перед приёмкой

Профили и сценарии нагрузки

Час пик: непрерывный поток гостей, очередь генерации, очередь печати

Тест

Тест генерации под нагрузкой

Пропускная способность облачного API и локального GPU; очереди; параллельные задания

Тест

Тест отказоустойчивости и fallback

Недоступность облака → локальная генерация; деградация при разрыве связи

Тест

Тест стабильности (soak / endurance)

Полный день работы: утечки памяти, перегрев, деградация принтера

Тест

Тест печати и расходников

Скорость печати, надёжность подачи, расчёт запаса расходников на мероприятие

Тест

Отчёт о нагрузочном тестировании

Узкие места, соответствие KPI, рекомендации (в т.ч. по GPU/принтеру)

Перед приёмкой

E. UI/UX тестирование

Документ

Назначение и ключевое содержание

Этап

План UI/UX тестирования

Объём, методы, метрики, расписание

Разраб.→тест

UI-kit и бренд-гайд стенда

Цвета, шрифты, компоненты экранов, состояния, оформление под мероприятие

Разработка

Карты пользовательских путей

Сценарий гостя от старта до получения карточки

Разработка

Юзабилити-тестирование (план + протоколы)

Задачи, метрики: успешность прохождения, время, ошибки касания

Тест

Чек-лист консистентности UI

Экраны, состояния, крупные тач-цели, читаемость на расстоянии

Тест

Доступность (accessibility)

Контраст, размер элементов, простота для «первого касания»

Тест

UX ожидания генерации

Индикатор прогресса, тайминги, удержание внимания на 20–40 с

Тест

Локализация

RU (при необходимости EN); форматы дат

Тест

UX-состояния ошибок

Недоступность модели, переключение на fallback, ошибка печати, таймауты, автосброс

Тест

Отчёт по UI/UX и бэклог улучшений

Находки и приоритеты доработок

Перед приёмкой

Примечания

Приоритет на старте (Проектирование/Прототип): Концепция, Реестр требований с трассировкой, Каталог локаций и промптов, SAD + контекстная/контейнерная диаграммы, спецификация ИИ-пайплайна, прототип генерации на реальных лицах.

Минимум для демо: Концепция, контекстная/контейнерная схема, поток генерации (DFD), рабочий прототип «гость + локация», сценарии приёмочных тестов на демонстрируемые функции.

Организационно-правовые документы (согласия, 152-ФЗ, право на изображение) выносятся в Договор и сопутствующие соглашения и в данном реестре только обозначены.

Конец реестра. · Дата: 17.07.2026 · Ответственный: Гарнов Д.Я.