«Машина времени: Сахалин»

Концепция решения (Vision & Scope) · Документ 01 · описательная часть проекта

Параметр

Значение

Документ

Концепция решения (Vision & Scope)

Проект

Интерактивная AI-фотоинсталляция «Машина времени: Сахалин»

Версия

0.1 (черновик)

Дата

17.07.2026

Исполнитель

ООО «Интеллектуальные терминалы» (IQTER)

Заказчик

Организатор мероприятия / партнёр (уточняется)

Статус

На согласовании Сторон

1. Назначение и цели документа

Настоящая Концепция описывает назначение, границы, состав функций, архитектурный подход и критерии успеха интерактивной AI-фотоинсталляции «Машина времени: Сахалин» (далее — Система). Документ раскрывает Техническое задание (ТЗ) на уровне концепции решения и служит основанием для детального проектирования, планирования работ и приёмки.

Цель Системы — создание зрелищного интерактивного стенда, который за несколько секунд переносит гостя мероприятия к достопримечательностям Сахалина, выдаёт фотореалистичную печатную фото-карточку с брендированием партнёров и её цифровую версию для соцсетей, обеспечивая вовлечение аудитории и органический охват.

2. Бизнес-контекст и решаемые задачи

На деловых форумах, выставках и корпоративных событиях организатору нужна «точка притяжения» — активность, которая собирает людей у стенда, удерживает внимание и работает на бренды партнёров. Классические фотозоны не дают вау-эффекта и вирусного охвата.

Задачи, которые решает Система:

•	
      Вовлечение и «живая очередь» — стенд собирает людей и удерживает внимание;

•	
      Подача культуры и достопримечательностей Сахалина ярко и современно, через личный опыт гостя;

•	
      Брендирование партнёров на каждом кадре — печатном и цифровом;

•	
      Вирусный органический охват — каждое фото гость публикует сам, без рекламного бюджета.

3. Заинтересованные стороны и роли

Роль

Взаимодействие

Основные функции

Гость мероприятия

Сенсорный экран Стенда / телефон (QR)

Съёмка/загрузка фото, выбор локации, получение карточки и цифровой версии

Оператор Стенда

Панель оператора

Контроль оборудования, замена расходников, перезапуск цикла, помощь гостям

Администратор / контент-менеджер

Админ-панель

Управление локациями и брендированием, мониторинг, статистика

Организатор / партнёры

Отчётность

Размещение логотипов, получение статистики охвата и вовлечения

Стороны проекта: Исполнитель — ООО «Интеллектуальные терминалы» (IQTER); Заказчик — организатор мероприятия / партнёр.

4. Назначение и границы Системы

В объёме Системы

•	
      Программно-аппаратный комплекс: стойка, сенсорный экран, камера, свет, сублимационный принтер, вычислительный модуль;

•	
      Киоск-приложение с полным пользовательским флоу и мультиязычностью (RU/EN);

•	
      ИИ-пайплайн генерации «гость + локация» с сохранением внешности;

•	
      Модуль печати фото-карточек и модуль выдачи цифровой версии по QR;

•	
      Административная панель: локации, брендирование, мониторинг, статистика;

•	
      Настраиваемый набор локаций Сахалина и брендирование под мероприятие.

Вне объёма (на данном этапе)

•	
      Разработка собственной генеративной модели «с нуля» — используются существующие модели через конфигурируемый коннектор;

•	
      Интеграция с внешними CRM/системами мероприятия — при необходимости отдельным соглашением;

•	
      Организационно-правовые вопросы (согласия, 152-ФЗ, право на изображение) — регулируются Договором.

5. Обзор функциональных модулей

Модуль

Ключевые возможности

Киоск-приложение (§5.1 ТЗ)

Полноэкранный режим, экраны флоу, согласие на ПД, мультиязычность, таймауты и автосброс

Генерация ИИ (§5.2, §6 ТЗ)

Face-preserving генерация «гость + локация», облако/локально, постобработка, наложение рамки и логотипов

Печать (§5.3 ТЗ)

Макет карточки, очередь и контроль печати, уведомления о расходниках

Цифровая выдача (§5.4 ТЗ)

Сохранение результата, QR/короткая ссылка, настраиваемый срок хранения и автоудаление

Админ-панель (§5.5 ТЗ)

Управление локациями и брендированием, мониторинг Стенда, статистика

6. Ключевые пользовательские сценарии

•	
      Гость делает фото на камеру Стенда, выбирает локацию и через 20–40 секунд получает себя на маяке Анива — фотореалистично и с сохранением внешности;

•	
      Гость загружает своё фото по QR-коду с телефона, минуя очередь у камеры;

•	
      Гость получает печатную фото-карточку с логотипами партнёров и QR для скачивания цифровой версии;

•	
      Администратор добавляет новую локацию и меняет набор логотипов под конкретное мероприятие;

•	
      Оператор видит предупреждение об окончании расходников и заканчивающейся связи в реальном времени.

7. Архитектурный обзор

Система реализуется как автономный стенд-киоск: клиентское приложение на сенсорном экране, локальный сервис обработки на вычислительном модуле Стенда и конфигурируемый коннектор к моделям генерации.

•	
      Генерация: основной режим — облачный API модели генерации изображений; резерв (fallback) — локальная генерация на GPU Стенда при нестабильном интернете; выбор режима — конфигурируемый;

•	
      Пайплайн: приём фото → формирование задания «гость + локация» → генерация → постобработка (кадрирование, цветокоррекция, рамка, логотипы);

•	
      Выдача: модуль печати (сублимационный принтер) и модуль цифровой версии (QR/короткая ссылка);

•	
      Данные: локальное хранилище результатов с настраиваемым сроком хранения и автоудалением; журнал циклов и статистика;

•	
      Развёртывание: автономный стенд, Wi-Fi/LTE с резервным каналом, питание 220 В, киоск-режим без доступа к ОС.

Детальная архитектура и схемы (контекст, контейнеры, поток генерации, модель данных, развёртывание) приведены в Архитектурном альбоме.

8. Нефункциональные требования

Категория

Требование

Производительность

Полный цикл гостя — до 1,5–2 мин; генерация кадра — 20–40 с

Надёжность

Стабильная работа весь день мероприятия; обработка ошибок печати/связи без «зависания»

Отказоустойчивость

Резервный канал связи и/или локальный режим генерации

Безопасность

Киоск-режим без доступа к ОС и файловой системе

Масштабируемость

Тиражирование Стенда и параллельная работа нескольких единиц

Локализация

Русскоязычный интерфейс (при необходимости EN)

9. Допущения, ограничения и зависимости

•	
      Качество face-preserving генерации и узнаваемость реальных локаций подтверждаются прототипом на Этапе 2;

•	
      Доступ к облачным моделям генерации возможен с площадки; при перебоях связи работоспособность сохраняется за счёт локального режима;

•	
      Заказчик предоставляет логотипы партнёров и фирменный стиль мероприятия;

•	
      Итоговая конфигурация оборудования и целевые показатели фиксируются на этапе проектирования.

10. Критерии успеха и KPI

Проект считается успешным при выполнении критериев приёмки (§13 ТЗ) и подтверждении показателей:

•	
      Полный цикл «фото → выбор локации → генерация → печать/QR» выполняется в целевые сроки;

•	
      Качество генерации соответствует §6 ТЗ (сохранение внешности, фотореализм, отсутствие грубых артефактов);

•	
      Стенд стабильно отрабатывает поток гостей в течение мероприятия;

•	
      Реализованы печать карточек с брендированием и выдача цифровой версии по QR;

•	
      Подписан Акт сдачи-приёмки.

11. Риски и связанные документы

Ключевые риски: качество face-preserving генерации на «сложных» лицах и узнаваемость реальных локаций; стабильность облачного API на площадке (снимается локальным fallback); скорость полного цикла в час пик; надёжность печати и запас расходников.

Связанные документы:

•	
      Техническое задание (ТЗ) — требования и критерии приёмки;

•	
      Реестр документации проекта — полный перечень документов;

•	
      Архитектурный альбом — схемы и технические решения;

•	
      Эпики и Задачи разработки (раздел 05).

Конец документа.